**14. pielikums**

*Atklātas sarunu procedūras “Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru stacijas Nr. 2 sagāzētības kontroles sistēmas modernizācija” nolikumam (Identifikācijas Nr. PRO-2021/285)*

**NORĀDĪJUMI DARBU IZPILDES ORGANIZĀCIJAI**

**Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru stacijas Nr. 2 sagāzētības kontroles sistēmas modernizācija - Darbi jāpabeidz un objekts jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz 2022. gada. 30. decembrim, tostarp, jāievēro šādi obligātie posmi un robeždatumi:**

1. Aprīkojuma piegāde jānodrošina - **līdz 2022. gada 1. jūnijam**.
2. Būvdarbus, montāžas un iestatīšanas darbus objektā GSM-2 un GMS-2 pabeigt iesūknēšanas perioda laikā – **līdz 2022. gada 31. augustam.**
3. Būvdarbus, montāžas un iestatīšanas darbus objektā KC-2 pabeigt Inčukalna PGK ieguves vai neitrālā perioda laikā – **līdz 2022. gada 30. decembrim**.